Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login via Facebook - Aplicativo | C | M | A | 1 |
| 2 | Login via Google - Aplicativo | C | M | M | 1 |
| 3 | Disponibilização das pastas aprovadas - Aplicativo | C | M | B | 1 |
| 4 | Disponibilização das informações da pasta - Aplicativo | C | M | B | 1 |
| 5 | Possibilidade de seguir a pasta - Aplicativo | C | B | B | 1 |
| 6 | Possibilidade de avaliar a pasta - Aplicativo | C | M | M | 1 |
| 7 | Chat online para cada pasta - Aplicativo | C | A | M | 1 |
| 8 | Possibilidade de criar uma pasta - Aplicativo | C | A | A | 1 |
| 9 | Possibilidade de anexar fotos à pasta - Aplicativo | C | A | A | 1 |
| 10 | Sistema WEB | C | A | M | 1 |
| 11 | Controle de acesso - Sistema | C | M | A | 1 |
| 12 | Aprovar ou reprovar pastas - Sistema | C | B | B | 1 |
| 13 | Adicionar comentário ao reprovar pasta - Sistema | C | M | A | 1 |
| 14 | Disponibilizar perfil das pastas - Sistema | C | B | B | 1 |
| 15 | Disponibilizar histórico das mensagens - Sistema | C | A | A | 1 |
| 16 | Disponibilizar perfil dos usuários - Sistema | C | B | B | 1 |
| 17 | Disponibilizar lista dos administradores - Sistema | C | B | B | 1 |
| 18 | Possibilidade de gerenciar administradores - Sistema | C | A | A | 1 |
| 19 | Possibilidade de censurar mensagem - Sistema | I | A | A | 1 |
| 20 | Possibilidade de banir um usuário - Sistema | I | A | A | 1 |
| 21 | Possibilidade de fixar mensagens na pasta - Sistema | I | M | M | 1 |
| 22 | Possibilidade de adicionar análises técnicas à pasta | I | B | B | 1 |
| 23 | Filtro de palavrões nas mensagens | I | B | B | 1 |
| 24 | Disponibilizar divulgação de eventos - Aplicativo | I | M | B | 2 |
| 25 | Disponibilizar pontos turísticos - Aplicativo | I | M | B | 2 |
| 26 | Disponibilizar mural de notícias - Aplicativo | I | M | B | 2 |
| 27 | Gerenciar eventos - Sistema | I | M | M | 2 |
| 28 | Gerenciar pontos turísticos - Sistema | I | M | M | 2 |
| 29 | Gerenciar mural de notícias - Sistema | I | M | M | 2 |
| 30 | Visualizar eventos via maps - Aplicativo | U | A | A | 2 |
| 31 | Enviar notificações - Sistema | U | A | A | 2 |
| 32 | Disponibilizar um histórico da pasta - Aplicativo | I | A | A | 3 |
| 33 | Relatório de pastas concluídas - Sistema | U | M | M | 3 |