Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login via Facebook - Aplicativo | C | M | A | 1 |
| 2 | Login via Google - Aplicativo | C | M | M | 1 |
| 3 | Disponibilização das Pastas aprovadas - Aplicativo | C | M | B | 1 |
| 4 | Disponibilização das informações da Pasta - Aplicativo | C | M | B | 1 |
| 5 | Chat online para cada Pasta - Aplicativo | C | A | M | 1 |
| 6 | Possibilidade de criar uma Pasta - Aplicativo | C | A | A | 1 |
| 7 | Possibilidade de anexar fotos à Pasta - Aplicativo | C | A | A | 1 |
| 8 | Sistema WEB | C | A | M | 1 |
| 9 | Controle de acesso - Sistema | C | M | A | 1 |
| 10 | Aprovar ou reprovar Pastas - Sistema | C | B | B | 1 |
| 11 | Adicionar comentário ao reprovar Pasta - Sistema | C | M | A | 1 |
| 12 | Disponibilizar perfil das Pastas - Sistema | C | B | B | 1 |
| 13 | Disponibilizar histórico das mensagens - Sistema | C | A | A | 1 |
| 14 | Disponibilizar perfil dos usuários - Sistema | C | B | B | 1 |
| 15 | Disponibilizar lista dos administradores - Sistema | C | B | B | 1 |
| 16 | Possibilidade de gerenciar administradores - Sistema | C | A | A | 1 |
| 17 | Possibilidade de banir um usuário - Sistema | I | A | A | 1 |
| 18 | Possibilidade de fixar mensagens na Pasta - Sistema | I | M | M | 1 |
| 19 | Possibilidade de adicionar análises técnicas à Pasta | I | B | B | 1 |
| 20 | Filtro de palavrões nas mensagens | I | B | B | 1 |
| 21 | Enviar notificações - Sistema | U | A | A | 2 |
| 22 | Disponibilizar um histórico da Pasta - Aplicativo | I | A | A | 3 |
| 23 | Relatório de Pastas concluídas - Sistema | U | M | M | 3 |
| 24 | Possibilidade de seguir a Pasta - Aplicativo | C | M | M | 3 |
| 25 | Possibilidade de avaliar a Pasta - Aplicativo | C | M | M | 3 |